测试计划

1 引言

1.1 编写目的

本测试计划旨在为”GitGet——GitHub Release 应用商店系统”的测试工作提供完整的指导框架，明确测试范围、测试策略、资源安排、测试用例设计准则和验收标准，确保系统质量符合软件需求说明书中的规定。预期的读者包括测试工程师、开发工程师、项目经理及质量保障人员。

1.2 背景

- a. 测试计划所从属的软件系统的名称：GitGet（GitHub Release 应用商店系统）

- b. 该开发项目的历史

  - 项目启动日期：2026年5月14日

  - 需求分析完成：2026年5月18日

  - 设计完成：2026年5月22日

  - 开发完成：2026年6月12日

  - 测试执行：2026年6月12日 - 6月17日

  - 计划发布：2026年6月20日

  - 在执行本测试计划之前必须完成的工作：所有功能模块开发完成并经过开发人员自测

1.3 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 对软件的最小可测试单元（函数、方法）进行的测试 |
| 集成测试 | 验证各模块间交互的正确性 |
| 系统测试 | 在完整系统上验证功能和非功能需求 |
| 验收测试 | 确认系统满足业务需求和交付标准 |
| E2E 测试 | 端到端测试，模拟真实用户操作流程 |
| API 测试 | 对 GitHub API 调用封装的测试 |
| UI 测试 | 对用户界面的自动化测试 |

1.4 参考资料

- GB8567——88 《计算机软件产品开发文件编制指南》

- 《GitGet 软件需求说明书》v1.0 —— 2026年5月14日

- 《GitGet 项目开发计划》v1.0 —— 2026年5月14日

- 《GitGet 数据要求说明书》v1.0 —— 2026年5月14日

2 计划

2.1 软件说明

系统架构概要

GitGet 系统主要由以下模块组成：

┌─────────────────────────────────────┐
│           用户界面层                 │
│  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────────┐     │
│  │ 首页 │ │ 搜索  │ │ 项目详情 │      │
│  │ 推荐 │ │ 页面  │ │ + Release│     │
│  └──────┘ └──────┘ └──────────┘     │
│  ┌──────────┐ ┌────────────┐        │
│  │ 下载管理  │ │ 个人中心/   │       │
│  │ 面板     │ │ 系统设置    │       │
│  └──────────┘ └────────────┘       │
├─────────────────────────────────────┤
│           业务逻辑层                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────────┐      │
│  │ 推荐引擎  │ │ Asset 匹配器  │      │
│  └──────────┘ └──────────────┘      │
│  ┌──────────┐ ┌──────────────┐      │
│  │ 下载管理器│ │ 缓存管理器    │     │
│  └──────────┘ └──────────────┘      │
├─────────────────────────────────────┤
│           数据访问层                 │
│  ┌──────────┐ ┌──────────────┐      │
│  │ GitHub   │ │ 本地存储      │      │
│  │ API 客户端││(SQLserver/FS) │     │
│  └──────────┘ └──────────────┘      │
└─────────────────────────────────────┘

功能模块与质量指标

| 模块 | 功能描述 | 输入 | 输出 | 质量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 OAuth 登录 | GitHub 账号授权登录 | 用户点击登录 | 用户信息、Token | 成功率>99% |
| F-02 热门推荐 | 个性化 + 全局热门推荐 | Star 列表 or 默认 | 项目卡片列表 | 加载<3s |
| F-03 项目搜索 | 关键词搜索 GitHub 仓库 | 搜索关键词 | 搜索结果列表 | 响应<2s |
| F-04 项目详情 | 展示仓库 + Release 信息 | 选择项目 | 详情页面 | 加载<3s |
| F-05 智能匹配 | 自动匹配 OS 对应 Asset | 操作系统信息 | 标记推荐 Asset | 准确率>90% |
| F-06 下载管理 | 带进度条的下载管理 | 点击下载 | 下载进度 + 文件 | 进度更新1次/s |
| F-07 个人中心 | 用户信息、Star 列表、下载历史 | 用户查看 | 个人页面 | 正确显示 |
| F-08 系统设置 | 下载路径、主题、语言等 | 用户配置 | 设置保存生效 | 持久化正确 |
| F-09 缓存系统 | 本地数据缓存减少 API 调用 | API 响应数据 | 缓存数据 | 缓存命中率>60% |

2.2 测试内容

| 测试阶段 | 测试内容 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 各函数/方法的独立测试，覆盖核心逻辑 | 开发过程中持续进行 |
| 集成测试 | 模块间交互、API 调用流程 | 2026年6月12日 - 6月14日 |
| 系统测试 | 功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试 | 2026年6月14日 - 6月16日 |
| 验收测试 | 需求覆盖验证、用户场景验收 | 2026年6月16日 - 6月17日 |

2.3 测试 1：单元测试

2.3.1 进度安排

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 每 Sprint 结束 | 开发工程师完成对应功能的单元测试编写和执行 |
| 6月12日 - 6月13日 | 补充和完善所有模块的单元测试，进行覆盖率统计 |

2.3.2 条件

a. 设备 - 开发工程师的本地开发机 - CI/CD 服务器（GitHub Actions）

b. 软件 - 测试框架：Vitest / Jest - 覆盖率工具：c8 / istanbul - Mock 库：MSW (Mock Service Worker) 或 nock（用于模拟 GitHub API） - CI 工具：GitHub Actions

c. 人员 - 前端/后端开发工程师：负责各自模块的单元测试编写 - 测试工程师：评审测试用例完整性

2.3.3 测试资料

- 源代码及注释

- 《GitGet 数据要求说明书》（了解数据结构和边界条件）

- Mock API 响应数据（预设的 GitHub API 示例响应）

2.3.4 测试培训

- 开发工程师应熟悉 Vitest/Jest 测试框架的基本用法

- 针对 Mock API 的使用方式提供半小时培训

- 测试工程师提供单元测试编写规范和最佳实践文档

2.3.5 单元测试覆盖范围

| 模块 | 覆盖内容 | 目标覆盖率 |
| --- | --- | --- |
| GitHub API 封装 | API 调用、错误处理、速率限制处理 | ≥ 85% |
| Asset 匹配器 | 文件名解析、OS 匹配逻辑、边缘情况 | ≥ 90% |
| 下载管理器 | 任务创建、进度计算、暂停/续传、错误恢复 | ≥ 85% |
| 推荐引擎 | 兴趣权重计算、推荐排序、降级策略 | ≥ 80% |
| 缓存管理器 | 缓存读写、过期策略、LRU 淘汰 | ≥ 85% |
| Token 管理器 | 加密存储、刷新逻辑、失效处理 | ≥ 90% |
| 数据模型 | 数据验证、序列化/反序列化 | ≥ 80% |

2.4 测试 2：集成测试

2.4.1 进度安排

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 6月12日 - 6月13日 | API 集成测试（模拟 GitHub API 的完整调用流程） |
| 6月13日 - 6月14日 | 模块间集成测试（前后端交互、数据流测试） |

2.4.2 条件

a. 设备 - 集成测试环境（开发机或专用测试机）

b. 软件 - MSW（Mock Service Worker）用于模拟 GitHub API - 测试框架：Vitest / Playwright - 本地数据库测试实例（SQLite 内存模式）

c. 人员 - 测试工程师：主导集成测试 - 开发工程师：协助搭建测试环境和排查问题

2.4.3 测试资料

- API 接口定义文档

- 预设的测试数据（模拟 GitHub API 响应数据）

- 集成测试用例列表

2.4.4 集成测试场景

| 编号 | 测试场景 | 描述 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | OAuth 完整流程 | 模拟 OAuth 授权码交换和 Token 获取 | 成功获取 Token 和用户信息 |
| IT-02 | 搜索 → 查看详情 | 搜索关键词 → 获取搜索结果 → 点击进入详情 | 搜索、详情 API 调用链正确 |
| IT-03 | 详情 → Release → 下载 | 查看项目详情 → 获取 Releases → 匹配 Asset → 发起下载 | 数据传递正确，下载任务创建成功 |
| IT-04 | 推荐引擎数据流 | 获取 Star 列表 → 提取标签 → 查询推荐 | 推荐结果基于用户兴趣 |
| IT-05 | 缓存命中流程 | 首次请求数据→缓存→再次请求→命中缓存 | 第二次请求不发起 API 调用 |
| IT-06 | Token 过期 → 刷新 | 模拟 Token 过期，自动刷新 | Token 自动刷新成功，API 调用继续 |
| IT-07 | 下载暂停/继续 | 下载中暂停 → 继续下载 | 文件不损坏，进度正确续传 |
| IT-08 | API 限流处理 | 模拟 API 返回 429 状态码 | 系统显示限流提示，自动退避 |

2.5 测试 3：系统测试

2.5.1 进度安排

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 6月14日 - 6月15日 | 功能测试（验证所有需求的正确实现） |
| 6月15日 | 性能测试（响应时间、下载速度、并发） |
| 6月15日 - 6月16日 | 兼容性测试（跨平台测试） |
| 6月16日 | 安全测试（Token 存储、通信安全） |

2.5.2 条件

a. 设备 - Windows 10/11 测试机 - macOS 11+/14+ 测试机 - Ubuntu 20.04+ / Fedora 36+ 测试机 - 性能测试工具（k6 或自建）

b. 软件 - GitGet 测试构建版本（各平台安装包） - 网络监控工具（Wireshark 或 Fiddler） - 性能监控工具（系统自带任务管理器/活动监视器）

c. 人员 - 测试工程师：执行测试、记录缺陷 - 开发工程师：配合修复缺陷

2.5.3 测试资料

- 《GitGet 软件需求说明书》

- 功能测试用例列表

- 性能测试脚本

- 缺陷跟踪系统（GitHub Issues）

2.5.4 功能测试用例

F-01：GitHub OAuth 登录

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F01-01 | 正常登录流程 | 1. 点击”登录 GitHub”按钮2. 浏览器打开授权页面3. 确认授权4. 自动返回应用 | 成功登录，显示用户头像和用户名 |
| TC-F01-02 | 取消授权 | 1. 点击登录2. 在授权页面点击取消 | 返回未登录状态，无错误 |
| TC-F01-03 | Token 过期后操作 | 模拟 Token 过期，执行需要认证的操作 | 自动刷新 Token 或提示重新登录 |
| TC-F01-04 | 退出登录 | 点击退出登录按钮 | Token 被清除，界面回到未登录状态 |

F-02：热门项目推荐

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F02-01 | 未登录查看首页 | 未登录状态下访问首页 | 显示全局 Trending 项目列表 |
| TC-F02-02 | 已登录个性化推荐 | 已登录状态下访问首页 | 显示基于 Star 类别的推荐项目 |
| TC-F02-03 | 推荐结果加载速度 | 计时加载时间 | 不超过 3 秒 |
| TC-F02-04 | 无 Star 的用户 | 新用户无 Star 记录时访问首页 | 降级为全局 Trending |

F-03：项目搜索

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F03-01 | 关键词搜索 | 输入”vscode”并搜索 | 显示相关项目结果列表 |
| TC-F03-02 | 空关键词搜索 | 不输入内容直接搜索 | 显示提示或当前推荐内容 |
| TC-F03-03 | 搜索过滤 | 选择语言”TypeScript”后再搜索 | 结果仅包含该语言项目 |
| TC-F03-04 | 搜索分页 | 滚动到页面底部 | 自动加载下一页结果 |
| TC-F03-05 | 搜索无结果 | 输入不存在的项目名 | 显示”未找到匹配项目”提示 |

F-04：项目详情与 Release

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F04-01 | 查看项目详情 | 点击项目卡片进入详情页 | 展示仓库信息、Releases 列表 |
| TC-F04-02 | 查看 Release Assets | 展开某 Release | 列出所有 Asset 文件 |
| TC-F04-03 | 无 Release 的项目 | 进入没有 Release 的项目 | 显示”暂无 Release”提示 |
| TC-F04-04 | 预发布版本标识 | Release 为 prerelease | 标记为预发布版本 |

F-05：智能 Asset 匹配

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F05-01 | Windows 平台匹配 | 在 Windows 上查看 .exe/.msi 的 Asset | Asset 标记为”推荐下载” |
| TC-F05-02 | macOS 平台匹配 | 在 macOS 上查看 .dmg 的 Asset | Asset 标记为”推荐下载” |
| TC-F05-03 | Linux 平台匹配 | 在 Linux 上查看 .AppImage/.deb 的 Asset | Asset 标记为”推荐下载” |
| TC-F05-04 | 跨平台 Asset | 查看含多平台 Asset 的项目 | 仅当前平台 Asset 被标记 |
| TC-F05-05 | 无匹配 Asset | 项目没有当前平台的 Asset | 显示”暂不支持当前平台” |

F-06：下载管理

| 用例编号 | 测试用例 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-F06-01 | 正常下载流程 | 点击下载按钮 | 下载任务创建，进度条显示 |
| TC-F06-02 | 进度条更新 | 观察下载过程中的进度条 | 每秒至少更新一次 |
| TC-F06-03 | 暂停下载 | 下载过程中点击暂停 | 下载暂停，进度条停住 |
| TC-F06-04 | 继续下载 | 暂停后点击继续 | 从暂停处继续下载 |
| TC-F06-05 | 取消下载 | 下载过程中点击取消 | 下载取消，临时文件删除 |
| TC-F06-06 | 多任务并发下载 | 同时下载多个文件 | 并发数不超过设置的最大值 |
| TC-F06-07 | 下载完成通知 | 下载完成 | 系统通知 + UI 提示 |
| TC-F06-08 | 网络中断恢复 | 下载中断网络后恢复 | 自动重试或提示手动继续 |

F-07 至 F-09 测试用例（简要）

| 用例编号 | 测试用例 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-F07-01 | 个人中心显示 | 正确显示头像、用户名、邮箱 |
| TC-F07-02 | Star 列表查看 | 分页显示用户 Star 的项目列表 |
| TC-F07-03 | 下载历史查看 | 显示所有状态的下载记录 |
| TC-F08-01 | 下载路径修改 | 设置生效，新下载保存到新路径 |
| TC-F08-02 | 主题切换 | 界面切换为亮色/暗色 |
| TC-F08-03 | 语言切换 | 界面文字切换为中/英文 |
| TC-F09-01 | 缓存数据读取 | 第二次请求同一数据时命中缓存 |
| TC-F09-02 | 缓存过期 | 过期后自动清除并重新请求 |
| TC-F09-03 | 缓存手动清除 | 清除后重新请求 API |

2.5.5 性能测试

| 测试项 | 测试方法 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载时间 | 从应用启动到首页渲染完成 | ≤ 3 秒 |
| 搜索响应时间 | 从提交搜索到结果展示 | ≤ 2 秒 |
| Release 列表加载 | 从点击项目到 Release 展示 | ≤ 3 秒 |
| 下载响应时间 | 从点击到开始传输 | ≤ 1 秒 |
| 内存占用 | 正常运行，监控内存使用 | ≤ 300MB |
| CPU 占用 | 下载任务进行中 | ≤ CPU 5% |
| 并发下载 | 同时下载 3 个 100MB 文件 | 正常运行无崩溃 |

2.5.6 兼容性测试

| 平台 | 版本 | 测试项 |
| --- | --- | --- |
| Windows | 10 (22H2), 11 | 安装、卸载、核心功能、性能 |
| macOS | 11 (Big Sur), 14 (Sonoma) | 安装、卸载、核心功能、性能 |
| Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS | 安装、卸载、核心功能、性能 |

2.5.7 安全测试

| 测试项 | 方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| Token 存储安全 | 检查本地存储的 Token 是否加密 | Token 使用 AES-256 加密 |
| 通信安全 | 抓包检查 API 通信是否使用 HTTPS | 全部为 HTTPS 通信 |
| XSS 防护 | 在搜索框中输入脚本代码 | 代码被转义，不执行 |
| CSRF 防护 | OAuth 流程中的 state 参数验证 | state 不匹配时拒绝回调 |

2.6 测试 4：验收测试

2.6.1 进度安排

| 日期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 6月16日 - 6月17日 | 需求覆盖验证、用户场景演练、签字确认 |

2.6.2 条件

a. 设备 - 各平台测试机各一台 - 实际网络环境

b. 软件 - GitGet Release Candidate 版本 - 真实 GitHub 账号（用于 OAuth 测试）

c. 人员 - 项目经理 - 测试工程师 - 产品经理/用户代表

2.6.3 测试资料

- 《GitGet 软件需求说明书》（作为验收依据）

- 验收测试报告模板

- 缺陷列表（已修复）

2.6.4 验收标准

| 序号 | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高优先级功能完成度 | F-01 至 F-06 全部实现且正确运行 |
| 2 | 无 Critical/High 级别缺陷 | 所有严重缺陷已修复 |
| 3 | 跨平台支持 | 在 Windows/macOS/Linux 上均可正常运行 |
| 4 | 性能达标 | 核心性能指标符合需求规定 |
| 5 | 文档齐全 | 用户手册、技术文档完整 |

3 测试设计说明

3.1 测试 1：单元测试设计

3.1.1 控制

- 使用 Vitest 作为测试运行器，支持 Watch 模式自动重跑

- 使用 MSW 拦截 HTTP 请求，模拟 GitHub API 响应

- 测试命令：npm run test（单次） / npm run test:watch（监听模式）

- 覆盖率报告：npm run test:coverage

3.1.2 输入

- 各函数的参数输入（正常值、边界值、异常值）

- Mock 的 GitHub API 响应数据

- 模拟的文件系统操作

3.1.3 输出

- 测试通过/失败结果

- 代码覆盖率报告（HTML 格式）

- 日志输出（用于调试失败的测试）

3.1.4 过程

- 编写测试用例（遵循 Arrange-Act-Assert 模式）

- 配置 Mock 服务（使用 MSW 拦截 API 请求）

- 运行测试套件

- 检查测试结果和覆盖率

- 修复失败的测试和代码缺陷

- 重复直到测试全部通过且覆盖率达到目标

3.2 测试 2：集成测试设计

3.2.1 控制

- 使用 Playwright 或 Vitest 进行集成测试

- MSW 作为 API Mock 层

- 测试环境模拟完整的应用启动流程

3.2.2 输入

- 预设的 GitHub API 响应数据（按场景分别预设）

- 用户操作序列（点击、输入等）

- 网络条件模拟（正常、慢速、断网）

3.2.3 输出

- 完整性检查日志

- API 调用链追踪

- 数据一致性验证结果

3.2.4 过程

- 启动测试环境（Mock API + 应用实例）

- 执行预设的测试场景

- 验证每个步骤的中间状态和最终结果

- 记录测试结果和发现的缺陷

3.3 测试 3：系统测试设计

3.3.1 控制

- 手动测试 + 自动化 E2E 测试（Playwright）

- 缺陷管理：GitHub Issues，标签分类（bug/feature/enhancement）

- 优先级定义：Critical / High / Medium / Low

3.3.2 输入

- 各测试用例中定义的操作步骤

- 真实 GitHub 账号（测试用）

- 各平台的测试机

3.3.3 输出

- 测试结果记录

- 缺陷报告（GitHub Issues）

- 性能测试报告（响应时间、资源消耗）

- 兼容性测试矩阵

3.3.4 过程

- 搭建各平台测试环境

- 按功能模块逐一执行测试用例

- 发现缺陷后记录到 GitHub Issues

- 开发工程师修复后重新验证

- 回归测试确保修复不引入新问题

- 性能测试使用专用脚本执行

- 兼容性测试在各平台上执行核心功能用例

4 评价准则

4.1 范围

本测试计划覆盖以下范围： - 功能范围：软件需求说明书中定义的所有 9 个功能模块（F-01 至 F-09） - 平台范围：Windows 10/11、macOS 11+/14+、Ubuntu 20.04+/22.04+/24.04+- 测试类型：单元测试、集成测试、系统测试（功能+性能+安全+兼容性）、验收测试

局限性： - 不覆盖 GitHub 私有仓库的 Release 下载（功能范围外） - 不覆盖所有 Linux 发行版（仅覆盖 Ubuntu 和 Fedora 主要版本） - 不覆盖 7 天以上的长时间稳定性测试（时间限制）

4.2 数据整理

| 数据类型 | 整理方式 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试结果 | 自动汇总报告 | Vitest HTML Reporter |
| 覆盖率数据 | 自动生成 | c8 / istanbul |
| 性能数据 | 自动采集 + 手动记录 | 系统监控工具 + 自建脚本 |
| 缺陷数据 | 自动跟踪 | GitHub Issues |
| 兼容性数据 | 手动填写矩阵 | 测试工程师记录 |
| 验收结果 | 会议记录 | 项目文档 |

4.3 尺度

测试通过标准

| 测试类型 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 全部测试通过，覆盖率 ≥ 60%（整体） |
| 集成测试 | 全部集成场景验证通过 |
| 系统测试-功能 | 所有高优先级功能测试用例通过率 100% |
| 系统测试-性能 | 所有性能指标达标 |
| 系统测试-兼容性 | 主要平台核心功能全部正常 |
| 系统测试-安全 | 无高危安全漏洞 |
| 验收测试 | 所有验收项通过 |

缺陷严重程度定义

| 级别 | 定义 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 核心功能不可用、数据丢失、安全性问题 | 立即修复 |
| High | 主要功能异常、性能严重不达标 | 24小时内修复 |
| Medium | 非核心功能异常、用户体验问题 | 发布前修复 |
| Low | 界面排版小问题、文档错误 | 可选修复 |

测试结束条件

- 所有 Critical 和 High 级别缺陷已修复并验证

- 核心功能（F-01 至 F-06）全部测试通过

- 整体测试覆盖率达到计划要求

- 性能指标达标

- 已通过验收测试评审

文档版本：v1.0 编制日期：2026年5月14日 遵循标准：GB8567——88